DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

DelBicos – Delivery de Bicos

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.1 Nome do Projeto: DelBicos – Delivery de Bicos

1.2 Membros do Grupo

• Douglas Victor Wenzel Nunes, RA: 3011392413022

• Eduardo Kamo Iguei, RA: 3011392413005

• Fernando Lemes Chibli, RA: 3011392323017

• Fernando Ribeiro dos Santos, RA: 3011392413020

• Gustavo Lopes Ferreira, RA: 3011392413016

• Iago Yuri Rossan, RA: 3011392413038

• Isabel Maito, RA: 3011392413045

• Lucas Vinicios Consani, RA: 3011392413046

1.3 Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma

1.4 Semestre/Ano: 6º Semestre / 2026

1.5 Professor(es) Orientador(es): Prof. Dr. Cassio R. F. Riedo, Prof. Maria Janaina da Silva Ferreira

1.6 Data de Criação do Documento: 22/08/2026

1.7 Versão do Documento: 1.2 [17/09/2026] – reformatação ABNT e remoção de conteúdo auxiliar do modelo

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

O Projeto Integrador VI (PI-VI) tem como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema inteligente que integre diversas áreas do conhecimento abordadas nas disciplinas de Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma, Computação em Nuvem II, Qualidade e Testes de Software e Processamento de Linguagem Natural. O projeto visa proporcionar aos estudantes uma experiência prática no ciclo completo de desenvolvimento de software, desde a concepção até o deploy em ambiente de nuvem, utilizando metodologias ágeis.

3 REGISTRO DE ATIVIDADES

Esta seção registra cronologicamente as atividades individuais, as reuniões de grupo e as atividades de aprendizagem realizadas pela equipe ao longo do desenvolvimento do projeto, com o tempo dedicado e os itens do Product Backlog impactados por cada uma.

3.1 Registro de Atividades Individuais

Registros individuais reais (data, tempo dedicado, membro, descrição, ferramentas utilizadas e itens do backlog trabalhados) serão inseridos nesta seção conforme fornecidos por cada integrante da equipe. O Apêndice A (Seção 6) apresenta, como ponto de partida objetivo, o histórico de commits do Git por membro.

Registro de Atividade – Iago Rossan – 28/08/2026

Tempo Dedicado: 00:47  |  Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, Codex, Docker, Repositório Git

Descrição da Atividade: Teste manual de ponta a ponta do fluxo do site (frontend e backend) após aprovação de Pull Requests, validando as funcionalidades entregues antes do merge.

Itens do Backlog Trabalhados: DEL-53 – Corrigir fluxo “Ver agenda” após pagamento.

Observações/Dificuldades:

• Identificado bloqueio no sistema de pagamento causado por mudanças no controller de agendamento (appointment).

• Constatado o vencimento da chave da API do SendGrid, impactando o envio de notificações por e-mail.

Registro de Atividade – Lucas Consani – 09/09/2026

Tempo Dedicado: 05:58  |  Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, Gemini, Docker, Repositório Git

Descrição da Atividade: Desenvolvimento e refatoração do fluxo de comando de voz e do ChatBot, no frontend e no backend.

Itens do Backlog Trabalhados: DEL-82 – Guiar cliente na coleta de dados para agendamento; DEL-86 – Garantir consistência entre fluxo de texto e voz.

Observações/Dificuldades:

• Frontend: corrigido travamento do teclado ao atingir o limite de tentativas de voz (erro 429 – Rate Limit), adicionado botão de cancelar gravação (padrão WhatsApp) e implementada auto-limpeza do banner de erro.

• Backend: reestruturado o ChatBot como máquina de estados, corrigidos loops na seleção de serviços, adicionada desambiguação de horários e finalizada a integração de comando de voz (STT).

• Resolvidos o bloqueio do teclado de texto ao atingir o limite de voz e loops de repetição de sessão no backend.

• O fluxo de pagamento ficou fora do escopo desta entrega, a ser tratado em PR futura.

Registro de Atividade – Lucas Consani – 14/09/2026

Tempo Dedicado: 04:19  |  Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, Gemini, Docker, Repositório Git

Descrição da Atividade: Ajuste do fluxo de pagamento via Stripe no ChatBot, alinhado à regra de negócio definida pela equipe.

Itens do Backlog Trabalhados: DEL-172 – Corrigir a comunicação do Checkout com o Stripe.

Observações/Dificuldades:

• Ao confirmar o serviço no chat, o cliente é direcionado ao pagamento no Stripe imediatamente.

• O agendamento fica pendente de aceite do prestador já com o pagamento efetuado.

• Em caso de recusa ou cancelamento pelo prestador, o estorno no Stripe é disparado automaticamente.

• Ajustada a interface do chat para manter apenas o botão oficial de “Pagar”, removendo botões duplicados.

• Branch: fix/stripe/flow.

Registro de Atividade – Iago Rossan – 16/09/2026

Tempo Dedicado: 01:27  |  Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, Codex, Docker, Repositório Git

Descrição da Atividade: Testes e correção do fluxo de intenções do ChatBot e do comando de voz, além de ajuste no modal de seleção de endereços.

Itens do Backlog Trabalhados: DEL-56 – Escrever testes unitários para o fluxo de agendamento; DEL-48 – Coletar endereço no fluxo de agendamento do chatbot.

Observações/Dificuldades:

• Comando de voz e ChatBot validados e funcionando integralmente após os ajustes.

3.2 Registro de Reuniões do Grupo

As reuniões do grupo (planejamento, dailies, revisão e retrospectiva de sprint) são registradas nesta seção com tipo, data, horário, local, membros presentes, pauta, decisões tomadas e itens do backlog envolvidos, conforme forem ocorrendo e sendo informadas.

Reunião de Planejamento e Alinhamento – 21/08/2026

Tipo: Planejamento e alinhamento  |  Data: 21/08/2026  |  Horário: 21:50–23:10  |  Local: Online (Discord)

Membros presentes: Douglas Wenzel, Eduardo Kamo, Fernando Chibli, Fernando Ribeiro, Gustavo Lopes, Iago Rossan, Isabel Maito e Lucas Consani.

Pauta:

• Discussão sobre o backlog, definição dos épicos e análise de prioridades para distribuir em sprints coerentes com o tempo disponível para desenvolvimento de cada disciplina.

• Divisão de responsabilidades de cada membro do grupo dentro do projeto.

Itens do backlog envolvidos: todos, pois nesta reunião o backlog do produto foi definido.

3.3 Registro de Atividades de Aprendizagem

Aulas, cursos, tutoriais e experimentações técnicas relacionadas ao projeto (ex.: Certificação Azure, Processamento de Linguagem Natural, Qualidade de Software) são registrados nesta seção com data, tempo dedicado, membro(s) envolvido(s), descrição e o conhecimento aplicado ao projeto.

4 INTEGRAÇÃO COM METODOLOGIA SCRUM

O backlog do produto é gerenciado no quadro Jira do projeto DEL (Delbicos), organizado por épicos correspondentes às frentes de trabalho da disciplina-chave e das disciplinas satélites (ex.: Épico de Computação em Nuvem/Azure, Épico de Qualidade e Testes de Software, além dos épicos de funcionalidades do produto). Cada item do backlog é tratado como uma tarefa Jira, com responsável e status (pendente, em andamento, concluído), permitindo à equipe acompanhar o progresso de forma incremental, no espírito do Scrum.

A duração dos sprints, a cadência das reuniões diárias e o detalhamento de cada ciclo (planejamento, revisão e retrospectiva) serão registrados nesta seção conforme forem formalizados pela equipe.

5 QUADRO GERAL DE CONSOLIDAÇÃO

O quadro a seguir consolida o tempo dedicado e os recursos utilizados em cada categoria de atividade, a partir da soma dos registros detalhados na Seção 3. Os valores serão preenchidos à medida que os registros individuais, de reunião e de aprendizagem forem consolidados.

| Categoria | Horas Dedicadas (HH:MM) | Materiais/Recursos Utilizados | Custo Estimado (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividades Individuais |  |  |  |
| Reuniões de Grupo |  |  |  |
| Atividades de Aprendizagem |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |

6 APÊNDICE A – HISTÓRICO DE COMMITS (GIT)

Esta seção não substitui o Registro de Atividades (Seção 3), que deve conter as horas reais dedicadas por cada membro. Ela resume o histórico do Git dos repositórios backend e frontend do DelBicos como referência objetiva para o preenchimento dos registros individuais e de aprendizagem.

6.1 Contribuição histórica por membro (todos os commits registrados nos dois repositórios, desde o início do projeto)

• Fernando Lemes Chibli: 943 commits (Backend 429 / Frontend 514)

• Iago Yuri Rossan: 569 commits (Backend 209 / Frontend 360) – concentrados nas funcionalidades de chatbot com PLN e comando de voz

• Eduardo Kamo Iguei: 524 commits (Backend 138 / Frontend 386)

• Douglas Victor Wenzel Nunes: 472 commits (Backend 199 / Frontend 273)

• Isabel Maito: 248 commits (Backend 76 / Frontend 172)

• Lucas Vinicios Consani: 165 commits (Backend 48 / Frontend 117)

• Gustavo Lopes Ferreira: 46 commits (Backend 2 / Frontend 44)

• Fernando Ribeiro dos Santos: 4 commits (Frontend)

Números aproximados, obtidos via git shortlog -sne em 16/09/2026; alguns membros usam mais de um e-mail/usuário de commit, já agrupados acima. Não inclui commits automáticos de CI (github-actions, bots).

6.2 Atividade recente (desde 01/08/2026, ambos os repositórios, todas as branches)

No período mais recente antes da elaboração desta versão do documento, a atividade de commits registrada no Git concentrou-se em duas pessoas: Iago Yuri Rossan (150 commits – 97 no backend, 53 no frontend, entre 04/08 e 27/08/2026), autor das funcionalidades de chatbot com PLN e comando de voz (branches feature/chatbot e feature/comando-voz); e Eduardo Kamo Iguei (9 commits – 5 no backend, 4 no frontend, entre 27/08 e 31/08/2026), com testes automatizados e ajustes no fluxo de agendamentos.

Isso não significa que os demais membros não trabalharam nesse período — outras frentes (documentação, testes manuais, design, gestão do backlog, reuniões, estudo) não aparecem no histórico do Git. Cada membro deve revisar seus próprios commits (git log --author="seu nome" --since=2026-08-01 --all) e completar os registros individuais e de aprendizagem desta seção com as horas reais dedicadas.

6.3 Como cada membro pode extrair os próprios commits

No terminal, dentro do repositório (backend ou frontend): git log --all --author="SEU NOME" --since="2026-08-01" --format="%ad | %s" --date=short

Use a lista de mensagens de commit retornada como lembrete objetivo do que foi feito em cada data, e complete os campos de Tempo Dedicado, Materiais/Ferramentas e Itens do Backlog Trabalhados com base na sua própria memória/anotações.